# Trabajo final para el diplomado «Identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública con la incorporación de la gestión del riesgo en contexto de cambio climático», organizado por la UCI, IPACC-GIZ y MEF.

MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DE LA PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN.

206305

# LUIS ANTHONY BRYAN BURGA RAMÍREZ

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN – UNIDAD FORMULADORA

Jaén, 28 de Setiembre del 2014

Desarrollo de las respuestas

Desarrollo:

En primer lugar el PIP seleccionado, declarado viable a nivel de perfil corresponde al siguiente:

MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DE LA PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN.

Código SNIP: 206305

| Función | 20 SALUD |  |
| --- | --- | --- |
| Programa | 044 SALUD INDIVIDUAL |  |
| Subprograma | 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA |  |
| Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) | SALUD |  |

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD:

N° Informe Técnico: Informe Técnico N° 010-2012-GRPPAT-SGIP/CAZ

Especialista que Recomienda la Viabilidad: Arq. Clodoaldo Ezequiel Alegre Zorrilla

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Víctor Peña Dueñas

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 22/03/2012

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

| Fecha de registro de la evaluación | Estudio | Evaluación | Unidad Evaluadora | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/03/2012 16:20 Hrs. | PERFIL | APROBADO | OPI DE LA REGION JUNIN | Ninguno. |

En segundo lugar se responde de manera clara y directa cada una de las siguientes preguntas, las cuales pertenecen a los módulos de los estudios de preinversión a nivel perfil:

Módulo de aspectos generales:

- ¿El nombre y localización del PIP fueron desarrollados según lo estudiado en el curso? Sustentar su respuesta indicando: i) qué parte sí se cumple; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado, aplicando lo estudiado en clase. [Puntaje: 2.5].

MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DE LA PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN

i) qué parte sí se cumple

¿Qué se va a hacer?

MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO. Explicación: No cumple debido a que hace mención al mejoramiento de un bien y luego al de un servicio, condicionando que para mejorar el servicio hay que mejorar solamente la infraestructura lo cual le quita un enfoque integral al PIP.

¿Cuál es el bien o servicio, o conjunto de servicios, sobre los que se va a intervenir?

SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA. Explicación: Si cumple, ya que se refiera al servicio sobre el que intervendrá el proyecto que en este caso es del servicio de salud.

¿Dónde se va a localizar el proyecto?

PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN. Explicación: No cumple en tu totalidad, porque hay que mencionar su micro-localización, para ser más específica su ubicación, no se sabe en qué distrito de la Provincia de Jauja es.

ii) proponer cómo lo hubiera presentado:

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DEL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN DE JUNÍN.

- ¿Se ha incorporado el tema de la gestión del riesgo y el cambio climático en la matriz de consistencia? Sustentar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incorporó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado, aplicando lo estudiado en clase. [Puntaje: 2.5].

No se ha incorporado el tema de gestión del riesgo y el cambio climático a la matriz de consistencia, inclusive el perfil sólo muestra de manera desagregada los lineamientos de política sin articular de manera consistente estos lineamientos a los objetivos del PIP, con respecto.

Matriz de consistencia

| Objetivo del PIP | BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DEL DISTRITO DE JAUJA,DE LA PROVINCIA DE JAUJA. |  |
| --- | --- | --- |
| Componente 1 | Mejora de la infraestructura del cerco perimétrico |  |
| Componente 2 | Adecuados espacios de parqueo (estacionamiento interno y externo) |  |
| Componente 3 | Mejora de los espacios de área verde y de esparcimiento |  |
| Componente 4 | Mejora de la infraestructura de Centro de Informes Trámite Documentario |  |
| Componente 5 (Propuesto) | Construcción de un muro de contención y sistema de drenaje. |  |
| Componente 6 (Propuesto) | Capacitación al personal de salud y personal administrativo. |  |
| Componente 7 (Propuesto) | Adquisición de equipamiento médico, equipos de cómputo y mobiliario (ambulancias) |  |
| Instrumento de Gestión | Síntesis de lineamiento asociados | Consistencia del Proyecto |
| Política de Estado – Acuerdo Nacional | Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de los servicio de salud | El PIP responde a la política de estado de Acuerdo Nacional ya que considera el mejoramiento de los servicios de salud mejorando la infraestructura del hospital. |
| Plan Estratégico Institucional Junín 2007-2010 | Acceso a la salud mediante la ejecución de programas y proyectos del Plan Regional Concertado de Salud | El PIP contribuye a brindar un acceso de calidad en el servicio de salud a través de la ejecución de sus componentes. |
| Ley Orgánica de Municipalidades 27972, Artículo 80 | Las Municipalidades tienen como función compartida gestionar la atención primaria de salud, en coordinación con el gobierno regional y nacional. | El PIP contribuye a mejorar la gestión de atención a través de la ejecución de sus componentes |
| Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (Propuesto) | Normas técnicas para la construcción de edificaciones. | El PIP está tomando en cuenta las normas técnicas en el diseño de las área de infraestructura |
| Reglamento de la Ley Nº 29664, Artículo 27(Propuesto) | El proceso de Reducción del Riesgo comprende las acciones que se realizan para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. | Le PIP está incorporando en su diseño el componente 5 de mitigación de riesgos y desastres |

Módulo de identificación:

3. En relación al diagnóstico del área de estudio, de la  UP y/o de los involucrados:

3.1. ¿El diagnóstico incluye el análisis del peligro según lo estudiado en el curso? Explicar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incorporó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado aplicando lo estudiado en clase, esta propuesta debe incluir lo siguiente:

No se ha realizado un análisis de peligros, sólo se muestra un cuadro que identifica 3 tipos de peligros naturales:

Sin embargo estos no estan caracterizados, ni especifican su frecuencia, intensidad, lo cual no aporta ningún tipo de información a fin de plantear medidas de reducción de riesgos.

    - Análisis de dos peligros, uno de los cuales deberá ser de origen hidrometerológico. Para la caracterización de los peligros deberá usar,como mínimo, las fuentes de información proporcionada en clase, como por ejemplo, la que se muestra en el CD «Mapas de peligros y escenarios climáticos de la serie: Sistema Nacional de Inversión Pública y la Gestión del Riesgo de Desastres» relevante para su área de estudio.

CUADRO : Identificación de peligros en el área de estudios

| Peligros | ¿Existe antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? |  |  | ¿Existe información prospectiva que indique futuros cambios en las características del peligro? |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sí | No | Características (intensidad, magnitud, frecuencia, área de impacto, otros) | Sí | No | Características de los cambios o de los nuevos peligros en el área de estudio. |
| Grandes avenidas en los ríos,asociadas a lluviasintensas. | x |  | Avenidas extraordinarias de gran intensidad. - Precipitación máxima multianual : 1000 mm. - Precipitación mínima multianual: 700 mm. - Precipitación máxima trimestral verano del 500 mm y mínima de 200mm. - Se presenta temperatura máxima de 16 a 20°. - Se presenta temperatura mínima de 0 a 4 °C. - Se han presentado grandes avenidas por lluvias intensas entre los meses de enero a marzo. Los registros muestran lluvias de hasta 140 mm en el periodo 1961-1980. - Entre le periodo del 2003 al 2013 se han presentado 29 precipitaciones de lluvia de impacto llegando a tener 988 hogares damnificados, 284 viviendas destruidas, 81 has destruidas y 73 has afectadas, durante los últimos 10 años. | x |  | Los escenarios climáticos al 2030 proyectan: - Precipitación máxima multianual : 700 mm., la precipitación disminuye en 30%. - Precipitación mínima multianual: 500 mm, la cual disminuye en 29%. - La precipitación promedio para los meses de Ene. a Mar. Se mantiene constante. - La temperatura máxima anual, incrementa su rango mínimo en dos grados de 16 a 18° C, mientras que el rango máximo permanece constante. - La temperatura mínima anual, es del rango de 6 a 8 °C. lo cual genera un incremento de la temperatura promedio mínima de un 100% al 2030. - Durante el año 2030 se estima una variación de temperatura mínima de (MIN 0.8 –Max 1.2) - Las lluvias intensas pueden tener un periodo de retorno < a 1 año. |
| Heladas | x |  | - Se ha reportado heladas en un número total de 13 durante los últimos 10 años (2003-2013), generando 2751 has de cultivos afectados. | x |  | Para el área de estudio los escenarios climáticos al 2030 proyectan: - La temperatura mínima anual, es del rango de 6 a 8 °C. lo cual genera un incremento de la temperatura promedio mínima de un 100% al 2030. |
| Sismos | X |  | - Según el Mapa de Distribuciones de Máximas Intensidades Sísmicas observadas en la zona de estudio se pueden producir sismos de Grado VI. - durante los años del 2003 al 2013 perjudicando y afectando a 1780 habitantes. |  | X |  |

Fuente: Material de Clase UCI – Mapas de peligros y escenarios climáticos de la serie: Sistema Nacional de Inversión Pública y la Gestión del Riesgo de Desastres

CUADRO : Identificación de peligros en la UP

| Peligro | Elementos afectados |
| --- | --- |
| Grandes avenidas asociadas a fuertes precipitaciones | Cerco perimétrico, estacionamiento externo e interno, espacios de esparcimiento. |
| Inundaciones | Interiores de Hospital. |
|  | Espacios de circulación interna y externa. |

Fuente: Material de Clase UCI

    - Comentar cómo cambiaría el o los peligros analizados en el contexto de cambio climático, para ello debe desarrollar «la cadena de los efectos del cambio climático»[1] ajustada al caso seleccionado y la zona geográfica, explicando la cadena propuesta.

Fuente: Elaboración Propia

    - Incorporar en «los escenarios de la ocurrencia de peligro» del horizonte de evaluación, el análisis desarrollado en los items anteriores. Si no tuviera suficiente información, asuma un escenario crítico adecuadamente sustentado.

[Puntaje: 9]

- Escenario 3: el evento ocurrirá en la fase de post inversión pero la información no permite establecer el momento; sin embargo se ha identificado que durante los último 10 años se han presentado 29 precipitaciones de lluvia y 13 heladas, en ese caso se asume que el evento podría ocurrir en cualquier momento de dicha fase. Aquí la probabilidad de que ocurra el evento es 1/n, donde n es igual al período de post inversión considerado en el horizonte de evaluación, que en el caso de salud es de 10 años, según el Anexo SNIP 09 de los parámetros de formulación de un PIP.

Escenario 3: Evento ocurre en cualquier momento de la fase de pos inversión, probabilidad 1/10

3.2.  ¿En el diagnóstico del área de estudio, de la  UP y/o de los involucrados se han identificado variables que podrían verse afectadas por los efectos del cambio climático (por cambios en promedio y variabilidad climática de la precipitación y la temperatura[2])?  Sustentar su respuesta indicando: i) qué variables fueron analizadas; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado, aplicando lo estudiado en clase; en esta propuesta desarrollar un análisis de las variables y asumir, si no contará con información, algunos cambios críticos. Por ejemplo, si no hay información asumir que el recurso hídrico disminuirá en X % en los próximos X años.

¡Recuerde que este punto debe ser distinto al análisis presentado en 3.1!.

[Puntaje: 9]

El presente estudio no ha considerado las variables, así como no ha tomado en cuenta la realización de un taller de percepción de riesgos de involucrados, para efectos de mejora se está desarrollando el siguiente cuadro de análisis de variables efectos así como sus respectivos escenarios:

Fuente: Elaboración Propia

4. ¿El problema, sus causas y sus efectos cuentan con indicadores apropiados que los respaldan? En caso que la UP exista, ¿los resultados del análisis del riesgo se refleja en el problema o sus causas o sus efectos? Sustentar ambas respuestas indicando: i) qué parte sí se incorporó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado, aplicando lo estudiado en clase.

[Puntaje: 9]

En primer lugar el problema está mal planteado, toda vez que este debe ser percibido por el lado de la demanda, y no proponer una sola solución, como se muestra en el estudio:

INADECUADAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DE LA PROVINCIA DE JAUJA.

Debe ser:

INADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD EN EL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DEL DISTRITO DE JAUJA, DE LA PROVINCIA DE JAUJA.

Además el problema al igual que las causas no presentan indicadores que les respaldan, toda vez que no se ha realizado un diagnóstico detallado de la Unidad Productora, ni siquiera existen fotos que puedan validad dicho problema y causas tanto directas como indirectas, así mismo el problema no es visto de manera integral, los efectos están mal formulados, ya que no guardan una relación consistente con el problema, toda vez que este está mal formulado, además en el estudio se plasma diferentes deficiencias, como las tasa de morbilidad y mortalidad y no ha sido tomados en el desarrollo del árbol de causa- efecto, sólo se ha realizado un diagnóstico poco descriptivo enfocado a la infraestructura, dejando de lado el enfoque de diagnóstico analítico y prospectivo.

Entre los indicadores propuestos, estos hubieran sido:

Porcentaje de la infraestructura que se encuentra deteriorada.

Porcentaje de la infraestructura que no está acorde a las normas y parámetros técnicos de cobertura y calidad del sector de salud.

Porcentaje de la infraestructura vulnerable a riesgos y desastres de la zona.

Porcentaje de atenciones realizadas por cada especialidad del total de solicitadas.

Porcentaje del personal de salud que se encuentra altamente capacitado.

Tasa de morbilidad y mortalidad por cada tipo en el área de influencia del hospital.

Porcentaje de la población efectiva que se declara satisfecha con el servicio brindado en el hospital.

Porcentaje de atenciones no referidas.

5. ¿El  planteamiento de las alternativas de solución fue desarrollado según lo estudiado en el curso, por ejemplo, es a partir del análisis de acciones?  En caso que la UP existe, ¿el planteamiento de las alternativas de solución incorpora los resultados del análisis del riesgo? Sustentar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incorporó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado, aplicando lo estudiado en clase.

[Puntaje: 9]

Definitivamente no, sólo se diferencia 2 alternativas por unas acciones que toman una diferencia constructiva de las veredas, sin haber tomado en cuenta el análisis de medios fundamentales a través de las acciones mutuamente excluyentes, complementarias e independientes:

Lo propuesto:

Para incorporar más de una alternativa de solución se propone incorporar un nuevo medio de primer nivel y 2 medios fundamentales:

MPO 1: Se reduce riesgo de Colapso de la Infraestructura

Gestión del Riesgo

Acciones

MF 1.1 Se reduce exposición a peligros naturales

MF 1.2 Infraestructura es resistente frente a los peligros

- Construcción de la infraestructura en otra localización más segura

- Construcción de la infraestructura en la localización actual.

- Construcción de un muro de protección y sistema de drenaje

- Construcción de la infraestructura cumpliendo con las normas técnicas de construcción que consideren los peligros existentes.

Lo cual genera 2 alternativas de solución al contar con 2 acciones mutuamente excluyentes:

Acción mutuamente excluyente 1:

•	Construcción de la infraestructura en otra localización más segura.

Acción mutuamente excluyente 2:

•	Construcción de la infraestructura en la localización actual

Que a su vez esta última es mutuamente complementaria a la construcción de un muro de protección.

Módulo de formulación:

6. ¿El planteamiento de la demanda en las situaciones «sin proyecto» y «con proyecto», oferta  en la situación «sin proyecto» u «optimizada» y la brecha oferta-demanda, fueron desarrollados según lo estudiado en el curso? Sustentar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incorporó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado, aplicando lo estudiado en clase; en su propuesta deberá incorporar el contexto de cambio climático, usando los resultados encontrados en la pregunta 3.

[Puntaje: 9].

El proyecto en mención orienta sus acciones a mejorar las infraestructuras de apoyo para el buen funcionamiento del servicio de salud, que abarca 4 tipos de servicios para dimensionar en su totalidad la demanda efectiva, partiendo como base de la proyección de la población de referencia para la demanda, los servicios son los siguientes:

Servicio de seguridad, Servicio de información, servicio de estacionamiento, servicio de esparcimiento. Así mismo las poblaciones de referencia son: población que busca seguridad personal en el hospital, población que busca seguridad de sus unidades vehiculares, población que busca espacios en esparcimientos en el hospital, población personal de la red.

Con todo lo antes dicho puedo afirmar parcialmente que el estudio de demanda cumple con lo estudiado en clase, sin embargo no se cumple con el establecimiento de una demanda con proyecto que tiene como observación el de tener que incorporar un incremento de la concentración de concentraciones, debido a que puede generarse un incremento en el uso de los servicios antes mencionado por la existencia un servicio adecuado y suficiente, además del incremento de la demanda por efectos del cambio climático en cuanto a los cambio en el PIP, como habíamos visto en la pregunta 3. Por lo cual recomiendo realizar un incremento de la tasa de concentración en un 30%.

La brecha Oferta- Demanda sin proyecto, se realiza conforme a lo visto en clases, (Demanda sin proyecto – Oferta sin proyecto), no se puede optimizar la demanda ya que no existe los servicios antes mencionados, por lo cual esta es igual a cero, sin embargo no se analiza la Brecha Oferta optimizada – Demanda con proyecto (la nueva demanda estimada con la nueva tasa de concentración de 2 a 2.6).

7. ¿El análisis técnico de las alternativas incluye el análisis de exposición y vulnerabilidad del PIP[3], según lo estudiado en el curso? Explicar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incluyó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado o qué ajustes haría para aplicar lo estudiado en clase. [Puntaje: 9].

No se incluye un adecuado análisis de exposición y vulnerabilidad conforme a lo visto en clase, para lo cual la propuesta se enfoca a realizar un análisis detallado de cada peligro y como este afecta a cada elemento o componente de la UP, peligros que conforme a lo investigado en el mapa de peligros, se registra como peligros las heladas, lluvias intensas, inundaciones, donde estos peligro que afectan al área de estudio afectan también a la UP, por lo cual se realizó el siguiente cuadro:

| Peligro | Elementos afectados |
| --- | --- |
| Grandes avenidas asociadas a fuertes precipitaciones | Cerco perimétrico, estacionamiento externo e interno, espacios de esparcimiento. |
| Inundaciones | Interiores de Hospital. |
|  | Espacios de circulación interna y externa. |

Fuente: Elaboración Propia

El cuadro tiene en cuenta los componentes y elementos del PIP que están expuestos a los peligros identificados anteriormente. Adicionalmente a estos peligros ya identificados, se debe proponer las acciones y medidas para mitigar y reducir el riesgo por exposición, a esto se menciona a un adecuado sistema de drenaje y la construcción de un muro de contención alrededor del cerco perimétrico.

Lo siguiente es analizar la vulnerabilidad, para insertar acciones y medidas que fortalezcan las condiciones de fragilidad, con un diseño sismo-resistente, acorde al RNE, como una adecuada tecnología de infraestructura que disminuya la fragilidad de la UP, reforzando las instalaciones de drenaje y evacuación de agua producto de las lluvias intensas, por otro lado plantear medidas para incrementar la resiliencia, con fines a recuperar los servicios en el más corto tiempo a fines que no se postergue los beneficios a la población que utiliza el servicio, tal medida incorpora como componente un programa de operación y mantenimiento contingente ante riesgos y desastres para recuperar el servicio.

8. ¿Los costos a precios de mercado fueron desarrollados según lo estudiado en el curso? Explicar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incluyó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado o qué ajustes haría para aplicar lo estudiado en clase. [Puntaje: 9].

No se ha cumplido con lo estipulado en las clases, haciendo la propuesta en primer lugar cabe resaltar que el costo de inversión debe descomponerse por componentes y acciones, identificando cada acción al uso de recursos y actividades a realizarse.

| Acción | Recursos | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Construcción de un cerco perimétrico | Mano de Obra Materiales Equipos | - Elaboración del expediente técnico. - Ejecución de la obra - Supervisión de la obra |
| Construcción de un estacionamiento interno y externo. | Mano de Obra Materiales Equipos | - Elaboración del expediente técnico. - Ejecución de la obra. - Supervisión de la obra |
| Implementación de áreas verdes y esparcimiento Construcción de un centro de informe y trámite documentario Construcción de muro de contención. Construcción de Sistema de Drenaje | Mano de Obra Materiales Equipos | - Elaboración del expediente técnico. - Ejecución de la obra - Supervisión de la obra |

Fuente: Material de Clase UCI – Elaboración Propia

Los recursos que se mencionan como resumen: mano de obra, materiales y equipo se encuentran desagregados en el estudio en la página 182.

Una vez realizado esto, se asigna la información de los costos a las actividades, para obtener el siguiente cuadro:

| Actividades | Unidad de medida | Cantidad | Costos x UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del expediente técnico | Estudio | 1 | 46314.57 |
| Ejecución de la obra | Global | 1 | 1419511.49 + Costos de las medidas de mitigación de riesgos (Costo de muro de contención y sistema de drenaje, para fines de ejemplo se estima en 121 000.00) lo cual resulta en total de: S/. 1,541,511.49 |
| Supervisión de la obra | días | 240 | 750.15 |

Fuente: Material de Clase UCI – Elaboración Propia

Los costos de las acciones están implícitos en la Ejecución de obra.

Módulo de evaluación:

9. ¿Se ha desarrollado la evaluación social de las medidas de reducción de riesgos según lo estudiado en el curso? Explicar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incluyó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado o qué ajustes haría para aplicar lo estudiado en clase. [Puntaje: 9].

La metodología utilizada cumple con lo establecido al Anexo SNIP 10, en este aspecto se debe ajustar la tasa de descuento al 9%, se ha realizado la conversión de precios privados a sociales, con respecto a las medidas de reducción de riesgos estos no han sido incorporado en el evaluación social, para lo cual mi propuesta se descompone de la siguiente manera:

Primero: Identificar los costos evitados de asumir las medidas de reducción de riesgos, lo cuáles serán los beneficios perdidos, los costos de emergencia, costos adicionales usuarios, y los costos de recuperación, todos estos costos evitados se enfocan en todo el proceso de interrupción del servicio ante la eventualidad de daños y perjuicios que ocasiona un desastre en la UP en estudio.

Los costos evitados se relacionan a la reconstrucción, empeoramiento de condiciones sociales, atender la emergencia adoptando el uso de un servicio de referencia para otro hospital o centro de salud de similares características al actual mientras se recupera el servicio, así también se menciona al costo evitado por la interrupción de los servicio del proyecto (costos adicionales de salud, por atenderse en el servicio privado de salud). A continuación se presenta un cuadro resumen de los costos evitados, estos costos evitados se estiman en torno a los daños y perjuicios que ocasionan la materialización de los peligros en su intensidad, impacto y frecuencia en la UP, el tiempo que toma recuperar el servicio, se relaciona estos costos a la demanda efectiva que deja de percibir el servicio, la estructura es la siguiente, teniendo en cuenta un nuevo horizonte de inversión y post inversión de un total de 11 años:

La evaluación social se realiza mediante el método de costo efectividad, los flujos se modificarán teniendo cuenta la incorporación de estos costos evitados como beneficios, y el costos de implementación de las medidas de reducción de riesgos y desastres en los costos sumados a los ya existentes en el proyecto, en el año 1, fase de inversión, para lo cual se debe construir más de un escenario de probabilidad de ocurrencia conforme a lo visto en la pregunta 3.

10. ¿Se presenta la matriz de sostenibilidad según lo estudiado en el curso? Explicar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incluyó; y, ii) proponer cómo lo hubiera presentado o qué ajustes haría para aplicar lo estudiado en clase. [Puntaje: 9].

Sólo hace referencia a los compromisos asumidos por el Gobierno Regional de Junín, y el Hospital tanto en la ejecución y operación y mantenimiento, como un arreglo institucional, sin embargo no se incorpora la matriz de sostenibilidad, que tiende a identificar y relacionar cada riesgo de sostenibilidad con las medidas adoptadas, la referencia en el estudio y los costos de ser el caso:

| Riesgo | Medidas adoptadas | Referencia en el estudio | Costos |
| --- | --- | --- | --- |
| No disponibilidad oportuna de recursos para O&M | Compromiso de la DISA de Junín | Anexo en el estudio. | No genera costos. |
| Incumplimiento de arreglos institucionales | Seguimiento y monitoreo | Gestión del proyecto | No genera costos. |
| Uso ineficiente de los servicios del proyecto | Campañas de promoción del servicio | Programación de actividades del proyecto. | S/. 2000.00 |
| Desastres asociados al peligro de lluvias intensas e inundaciones | Mecanismos de protección frente a peligro de lluvias intensas e inundaciones | Programación de actividades del proyecto. | S/. 121,000.00 |

Así mismo se debe identificar aspectos específicos a ser considerados en la sostenibilidad del proyecto:

| Factores | Aspectos a considerarse para la sostenibilidad |
| --- | --- |
| Disponibilidad oportuna de recursos para la O&M, según fuentes de financiamiento. | La DISA mediante documento oficial aprobado por la Oficina de Presupuesto, y aprobado ante consejo regional comprometen el recurso económico necesario para la operación y mantenimiento del PIP, anexo al estudio de pre- inversión. |
| Disponibilidad oportuna de recursos para las reinversiones, según fuente de financiamiento. | El proyecto dentro de su formulación considera los costos de reposición de activos fijos ajustados a la vida útil de cada bien, se verifica en la ficha SNIP ingresada al banco de proyectos, este compromiso debe estar aprobado por la Oficina de Presupuesto responsable. |
| Organización y gestión en la fase de inversión. | La OPI preside una mesa de seguimiento junto a la UE y la UF a fines de realizar el seguimiento en la fase de ejecución del PIP, ante cualquier eventualidad de variaciones o modificaciones en la fase de inversión correspondiendo a la normatividad, y a la supervisión y control de de los entregables de obra acorde al PIP y al Expediente Técnico. |
| Arreglos institucionales. | Se adjunta los compromisos aprobados por las Entidades responsables.. |
| Riesgo de desastres. | Se ha realizado el análisis de riesgos de desastres incluido las medidas de mitigación como parte del PIP. |
| Efectos del cambio climático (cuando corresponda). | Se ha efectuado el análisis de los posibles efectos del cambio climático precisando las medidas que se han incluido en el PIP para adaptarse a tales efectos. |

Fuente: Material de Clase UCI – Elaboración Propia

11. ¿Se ha desarrollado la matriz marco lógico según lo visto en clase? Sustentar su respuesta indicando qué parte se cumple y proponer cómo lo hubiera presentado aplicando lo estudiado en clase.

[Puntaje: 9].

Se puede verificar que los objetivos de la matriz de marco lógico coinciden con los elementos de la estructura del árbol de objetivos, sin embargo, la terminología de ser expresada como algo realizado, por ejemplo:

Infraestructura del cerco perimétrico mejorada

Espacios de parqueos mejorados.

Infraestructura del cerco perimétrico mejorada.

En referencia a las acciones coinciden con los algunos componentes, y también no se ha considerado acciones de mitigación de riesgos y desastres que se ha mencionado a lo largo de este trabajo, el otro aspecto se refiere a los indicadores, que a nivel de actividades son indicadores de eficiencia, costos por actividad, los mismos que se deben ampliar conforme a las 2 nuevas actividades como el costos del sistema de drenaje y del muro de contención.

Los indicadores de los componentes deben incorporar metas asociadas a plazo como por ejemplo:

Reemplazo del 100% del cerco perimétrico de 700 ml al sétimo mes de iniciada la ejecución.

Los indicadores de propósito no corresponde el embellecimiento de la zona urbana, no es esta bien definido, y además no corresponde, se debe eliminar.

Mayor seguridad al usuario y personal de salud, debe ser reemplazo por el indicador:

El 95% de los usuarios del servicio de salud manifiestan estar satisfechos con la seguridad brindada.

Los medios de verificación deben reflejar mayores suministros de información que permitan validar los indicadores de seguimiento y monitoreo, por ejemplo las acciones no presentan los medios de verificación, los cuales pueden ser:

Cuaderno de Obra

Informes Técnicos de la UE

Documentos de gastos (Facturas, Proformas, etc)

Informe de liquidación

Valorizaciones

Los componentes requieren de medios de verificación como:

Informe de Cierre

Informe de Supervisión

Los Medios de verificación debe incorporar como medios de verificación: Encuestas, Entrevistas.

Los supuestos se ajustan a lo aprendido en clase.

- Bibliografía

Ministerio de Economía y Finanzas ( 2013).  Mapas de peligros y escenarios climáticos. [CD].  Serie Sistema Nacional de Inversión Pública y La Gestión del Riesgo de Desastres N° 7.  Lima.

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (2013). Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. Lima: CENEPRED.

Banco Interamericano de Desarrollo (2011).  Indicadores de Riesgo de Desastres y de Gestión de Riesgos: Perú. Programa para América Latina y el Caribe. Nota Técnica IDB-TN-169.

Ortegón, E., Pacheco, J. y Roura, H. (2005). Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. Serie Manuales 39.Santiago de Chile: Cepal.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2013). Capítulo 3 Ecosistemas principales y cambio climático en el Perú: Respuesta desde su diversidad. En: Cambio climático y riesgos de desastres en el Perú en Informe sobre el Desarrollo Humano Perú 2013.  Lima: PNUD